(Projekt)

UMOWA

o roboty budowlane nr ……………………………

Zawarta w dniu ………………..2019 r. pomiędzy „Zamawiającym” – Gminą Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, reprezentowaną przez :

Pana Marcina Marca  – Burmistrza Miasta Sandomierza

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym dalej„Wykonawcą”.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ”Modernizacja Placu 3 Maja” –etap III.

2. Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego                     i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Placu 3 Maja– etap III”  realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę (Decyzja nr 41/2017 z dnia 03.02.2017 r. Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu ) jako zadanie inwestycyjne polegające na realizacji części Placu 3 Maja na działce nr ewid. 435/3, 435/66, 1508/4 przy ul. Plac 3-go Maja                    w Sandomierzu.

3. Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji jedynie części inwestycji przewidzianej projektem budowlanym. Część inwestycji objętą zamówieniem określa się jako: ,,Etap III’’ (wg załącznika graficznego nr 1 do SIWZ).

Etap1 inwestycji obejmował :

Wykonanie placu z płyt granitowych, budynku WC, fontanny, schodów terenowych

-  został wykonany w 2017 r i nie stanowi przedmiotu zamówienia

Etap II inwestycji obejmował:

wykonanie monitoringu , zieleni i chodnika  w obrębie etapu I oraz wykonanie salonu miejskiego w skład którego weszły urządzenia ze stali nierdzewnej  takie jak : donice szt. 9, ławki szt. 3, hamak szt.1, stolik              z ławą szt.1

– został wykonany w 2018 r i nie stanowi przedmiotu zamówienia.

W ramach realizacji zamówienia na podstawie niniejszej umowy, do obowiązków Wykonawcy należy dowiązanie i dopasowanie wykonywanych w ramach tej umowy robót do elementów i obiektów zrealizowanych w etapie I i II  inwestycji.	 
Dokumentacja budowlana (w tym projekt budowlany/wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania           i odbioru robót ) opracowana została w pełnym zakresie, dla inwestycji w docelowym kształcie i na potrzeby niniejszego zamówienia powinna być wykorzystana jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji w/w Etapu nr III.

Zakres robót przewidzianych w Etapie III opisuje § 2 niniejszej umowy.

Zestawienie głównych robót dla Etapu III podane zostało również w przedmiarze robót

W/w zestawienie (poszczególne pozycje przedmiarowe) ma charakter jedynie pomocniczy.

Wykonawca oświadcza, że  uwzględnił i wycenił wszystkie elementy niezbędne do realizacji  Etapu III zadania inwestycyjnego.

4.W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych  dokumentach, Strony umowy przyjmują następującą hierarchię ważności dokumentów:

- Umowa,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Dokumentacja projektowa,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Oferta Wykonawcy.

- W sprawach nieuregulowanych należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich , o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów Ustawy Prawa budowlanego.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokonał zalecanej wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

- uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

- możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- możliwości zasilania w energię elektryczna, wodę itp.,

- stanu dróg dojazdowych,

- innych danych potrzebnych do wykonania robót.

7.  Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty realizacji zadania wynikające wprost z umowy, jak również nieujęte w umowie, a niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia zawarł w cenie ryczałtowej.

§ 2

- Wykaz głównych robót budowlanych objętych zadaniem:

1) Prace rozbiórkowe istniejących chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz o  nawierzchni bitumiczno-asfaltowej.

2) Wykonanie strefy rekreacyjno wypoczynkowej w kształcie okręgu z betonu zbrojonego.

3) Wykonanie ścieżek pieszych z płyt betonowych na górnej części placu oraz częściowo wzdłuż ul. Koseły.

4) Wykonanie małej architektury: plac zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną, montaż  ławek, koszy, stolików do gry w szachy oraz montaż urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz.

5) Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu: montaż słupów wraz z osprzętem oświetleniowym                       i instalacją oraz wykonanie oświetlenia doziemnego przy strefie rekreacyjno wypoczynkowej, montaż kamer wraz z instalacją i połączenie z rejestratorem  zlokalizowanym w budynku WC na obszarze etapu I.	          6) Zagospodarowanie terenu zielenią w zakresie nasadzenia zieleni wysokiej, średniej i niskiej.                     7) Remont parkingów poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni oraz położenie nawierzchni bitumiczno-asfaltowej.

§ 3

1. Termin realizacji zadania : …………… dni liczonych od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ………………… .

2. Wykonawca w terminie określonym w ust. 1 zakończy wszelkie roboty i czynności objęte umową oraz pisemnie zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

§ 4

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy :

Pan(i)  ..................................................................................zam.  w..........................................

posiadający(a)  uprawnienia budowlane nr........................... wydane przez .............................

w dniu ..............……………… .

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 5

  - Wykonawca zobowiązuje się  w szczególności do:

a.		wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami dokonanymi          w trakcie realizacji umowy, zaleceniami Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi na czas realizacji zadania normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania                  w budownictwie oraz jakości robót określonych w dokumentacji projektowej , nie niższych niż zadeklarowane w ofercie. Zmiany określonych w dokumentacji standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

b.		zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu,

c.	prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji robót,

- dostarczenia Zamawiającemu  świadectw dopuszczenia do obrotu  i powszechnego stosowania  materiałów i urządzeń, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

- sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie celem przedłożenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu przed przystąpieniem do robót,

- ponoszenia kosztów mediów w okresie realizacji robót,

- koordynacji robót,

- usuwania kolizji wynikłych przy realizacji robót,

- organizacji odbiorów, w tym odbioru końcowego,

- zagospodarowania materiału rozbiórkowego we własnym zakresie, jeśli Zamawiający nie postanowi inaczej,

- na polecenie Zamawiającego materiał nadający się do ponownego wbudowania Wykonawca przygotuje do transportu np. przez złożenie na paletach i przetransportowanie we wskazane miejsce na terenie Gminy Sandomierz ,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej z ewentualnymi uzgodnieniami w przypadku zmian.

- dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za :

a. uszkodzenia wszelkich istniejących sieci i instalacji,

b. uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym 
z przekazanym terenem budowy,

c. szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie 
 z obowiązującymi przepisami , w tym przepisami BHP , organizacji ruchu.	 
3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych
 i innych powstałe przed odbiorem końcowym Wykonawca  zobowiązuje się naprawiać na koszt  własny.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ.

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca posiada polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż ponosi odpowiedzialność za:

- uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie prowadzonych robót oraz terenie sąsiadującym,

- szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót, a w szczególności wykonywanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami , w tym przepisami BHP,

- szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach – obiektach na skutek zdarzeń losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca  zobowiązuje się  naprawiać na koszt własny.

§ 6

1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój  koszt:

- kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności kierownika budowy. Wykonawca deklaruje zapewnienie personelu w odpowiedniej liczbie, posiadającego stosowne kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji wszystkich robót budowlanych 
w terminie umownym, zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi;

- organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót;

- gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania              i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prowadzenia robót;

- wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu;

- organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami;

- pracę sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu;

- dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu i zakresu prac;

- właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę;

- dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków itp.;

- zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie;

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia.

2. W okresie od przekazania terenu budowy do daty zakończenia i odbioru robót, Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi określone przepisami oraz wymogi właściwych służb i inspekcji.

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wielkość, treść i format oraz wykona i ustawi na swój koszt na budowie tablicę informującą o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej, zgodnie                  z załącznikiem nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu.

5. Wykonawca zabezpieczy należycie miejsce prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przed dostępem osób niepowołanych.

6. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony

w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.

7. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie  powstawały  przeszkody  komunikacyjne.

§ 7

- Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- roboty budowlane, w tym m.in.  konstrukcyjne, brukarskie,

- roboty instalacyjne branży elektrycznej, teletechnicznej

- roboty pomocnicze i porządkowe.

- Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 8.

- Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 1 ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonuje czynności określone w ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których mowa
 w ust. 1 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1.

- Nie przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 3 lub 4, w terminie tam wskazanym, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę               o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej 
w §15 ust. 1 pkt 1, litera d.

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 3 lub 4, Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności określone w ust. 1, Wykonawca każdorazowo przekazuje Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie, o którym mowa w ust. 3.

§ 8

1. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu  zamówienia zostało określone na kwotę

w wysokości :

Kwota ryczałtowa brutto : ………………….. /słownie/ : …………………………………………

w tym podatek VAT  kwota ……………………………………………………..……………

Kwota ryczałtowa netto : ………………………………………….…………………………

zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie.

2. Cena ryczałtowa brutto określona przez Wykonawcę w ofercie wykonania  odpowiada zakresowi  robót wskazanemu dokumentacji projektowej (w jej części objętej niniejszym zamówieniem) oraz  ustala  wysokość należnego wynagrodzenia za kompleksowe  wykonanie robót  oraz  wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się płatności częściowe za wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia. Płatności częściowe stanowiące określoną część umownego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa           w § 8  ust.1, będą mogły być dokonywane w oparciu o wykonaną i odebraną przez Zamawiającego część przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia wynagrodzeń częściowych będzie harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez Zamawiającego.

3.  Źródło finansowania zadania:  – Budżet Gminy,   (Dział  700 Rozdział 70095 § 6059),

4. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi konieczność wykonania niemożliwych wcześniej do przewidzenia robót dodatkowych, zamiennych lub dodatkowych i zamiennych,  nie objętych zamówieniem podstawowym, a z przyczyn technicznych czy gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od podstawowego wymagałoby niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówień dodatkowych, zamiennych  lub dodatkowych i zamiennych, wówczas Wykonawca jest zobowiązany wykonać te roboty w oparciu           o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego.

Roboty dodatkowe , zamienne lub  dodatkowe i zamienne będą wykonywane na takich samych zasadach jak określone w niniejszej  umowie, a sposób określenia wynagrodzenia za ich wykonanie jest następujący:

- Jeśli ww. roboty odpowiadają opisowi robót pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca do ich obliczenia, posłuży się ceną jednostkową zawartą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Jeżeli ww. roboty nie są ujęte w żadnej z pozycji kosztorysu ofertowego, Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, przedstawi ofertę cenową na te roboty w formie kosztorysu szczegółowego, określając ich wartość wg wskaźników narzutów kosztów zakupu, kosztów pośrednich, zysku oraz stawek robocizny w wysokościach przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Natomiast ceny materiałów, pracy i najmu sprzętu zostaną przyjęte w wysokościach nie przekraczających średnich notowań krajowych, a publikowanych w wydawnictwie „Orgbud Serwis“  za poprzedni kwartał. Kosztorys sporządzony zostanie metodą szczegółową w oparciu o nakłady rzeczowe określone                 w odpowiednim KNR, a w przypadku robót dla których nie określono nakładów w KNR, według innych ogólnie  stosowanych katalogów lub kalkulacji własnych. W przypadku, gdy                                 w wydawnictwach „Orgbud Serwis” nie wystąpią ceny użytych materiałów, ich rozliczenie nastąpi według cen  zakupu na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur. W przypadku użycia sprzętu, dla którego cena  nie jest publikowana w cennikach „Orgbud Serwis”, cena będzie ustalona na podstawie ceny  sprzętu o zbliżonych parametrach.

§ 9

  - Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j Dz. U. 2016.1570 z późn. zmianami) a  zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru  wszelkich dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych ( jeżeli są wymagane), itp. Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- Materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania   laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

§ 10

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- odkrycia robót, jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru o terminie  dokonania odbioru,  następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego,

- w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia robót lub ich części w toku realizacji, naprawienia ich               i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

1. Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej                                         z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. Dokumentację powykonawczą  Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

2. Zamawiający nie dokona odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy wymaganej dokumentacji powykonawczej.

§ 12

1. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu . W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu o wykonaniu robót w Dzienniku Budowy – powiadamia Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiory o których mowa w niniejszym punkcie będą stanowić podstawę do realizacji wszystkich rozliczeń, również częściowych, o których mowa w § 8  ust.2.

2. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego             i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do :

- skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej (projektów budowlanych                                          z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów częściowych oraz końcowych, dzienniki budowy, książki obmiarów i inne opisane w Prawie budowlanym (Ustawa z dn. z 07.07.1994 Prawo budowlane, Art.3 pkt 13,14)- w 3 egzemplarzach .

- stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, że zakończył wszystkie roboty będące przedmiotem umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru,

- dostarczenia certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, dokumentów gwarancyjnych –  w 3 egzemplarzach.

- Spis zawartości dokumentacji powykonawczej wraz z  wykazem załączonych składników.

- zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do  odbioru.

3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru zadania inwestycyjnego w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego pisemnego zawiadomienia                                   o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

- w przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad                i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad;

- jeżeli wystąpią wady nie nadające się do usunięcia – Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub może żądać ponownego wykonania robót lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy. Odbiór robót z wadami nie nadającymi się do usunięcia może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o trwałości przedmiotu umowy. Taka sytuacja będzie wymagała każdorazowo akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

5. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie  umownym odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach                             w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej, jak też na skutek nie powiadomienia Zamawiającego o wadach które z łatwością mógł zauważyć.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji.

§ 13

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- przekazania Wykonawcy  nieruchomości objętej robotami budowlanymi (w ciągu 10 dni od zawarcia umowy),

- przekazania Wykonawcy  dokumentacji wraz z dokumentem na podstawie którego można prowadzić roboty budowlane,

- wprowadzenia Wykonawcy na teren nieruchomości i przekazanie dziennika budowy ,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- dokonania odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,

- przejęcia od Wykonawcy dokumentacji odbiorowej,

- zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 14

1. Zlecanie robót podwykonawcom:

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.: wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie nawierzchni chodnikowych betonowych.

- W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać  zgodę Zamawiającego na wybranych podwykonawców.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej   umowy           z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej   wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu   lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia z Zamawiającym przedstawić mu pisemne oświadczenia podwykonawców, że wszelkie ich roszczenia zostały zaspokojone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający może odmówić płatności do czasu wyjaśnienia.

- Podwykonawcy muszą spełniać warunki opisane w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie  sprzeczna           z treścią niniejszej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie zawieranej z Podwykonawcą nie może być dłuższy od terminu zapłaty wynagrodzenia ustalonego pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

§ 15

1.Strony postanawiają że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary

umowne:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia                                     w wysokości 0,05% ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji                           i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto,

d) za nie przedłożenie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów o których mowa w  §7 ust. 3 i 4 w wysokości  0,4 % wynagrodzenia umownego brutto,

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

f) za nie przedłożenie do zaakceptowania umowy, lub projektu umowy, lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz za nie przedłożenie oryginału lub kopii umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem  w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto.

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo z zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego                                    w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraża zgodę, aby naliczone kary umowne były potrącane z należności  za wykonane roboty.

§ 16

- Rozliczanie robót nastąpi fakturami częściowymi, składanymi nie częściej niż co 30 dni na podstawie protokołu częściowego odbioru robót za wykonane  roboty zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

2. Ustala się termin zapłaty poszczególnych faktur częściowych do 30 dni od daty doręczenia

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na

podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni

od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa

niż 10 % wartości zamówienia.

- Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować rozliczenie zadania               w oparciu o zasady rozliczania zadania.

§ 17

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia  objęty niniejszą umową licząc od daty odbioru końcowego robót.

  - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. O zauważonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wady                       z uwzględnieniem możliwości technologicznych usunięcia wad i zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi, także po okresie rękojmi, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie w terminie 30 dni od jej wykrycia.

  - W przypadku zwłoki w usunięciu wad przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania pokryty zostanie z części zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. rękojmi.

  - W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przekroczą kwotę z części zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami prac,              a wielkością zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od

uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

  - Wykonanie uprawnienia z gwarancji przez Zamawiającego polega na zgłoszeniu Wykonawcy pisemnie, faksem, e-mailem lub telefonicznie  stwierdzonej wady. Zgłoszenia dokonuje Zamawiający lub umocowany przez niego podmiot. Zgłoszenia w przedmiotowym zakresie kierowane będą na adres Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić przyjęcie zgłoszenia na piśmie oraz określić sposób i czas usunięcia wady. Wykonawca dokonuje usunięcia wady na swój koszt                i ryzyko. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Urząd Miejski            w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

  - O zmianach w danych adresowych, o których mowa powyżej,  Strony zobowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod wskazany powyżej adres za skutecznie doręczoną.

§ 18

1. Wykonawca  wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę w wysokości …………………………………………….zł.

( słownie): ……………………………………………………………………………………….

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ……………………..

Zgodnie z Art. 151 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dwóch częściach:

- 70% wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- 30% wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 19

1. Zakazuje się  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności.
1)	Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany    	wynika ze zmiany przepisów regulujących roboty budowlane  stanowiących przedmiot 	umowy.

2)  Zmiany związane z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub dodatkowych                i zamiennych oraz opracowań, wpływających na termin wykonania robót objętych umową.

3)	Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku 	nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku 	pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane           w umowie.

4) Zmiany terminu realizacji umowy w szczególności, gdy:

a) zmiana terminu realizacji umowy będzie następstwem działania organów administracji,

b)	pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych,

c)	wystąpi zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany terminu,

d) wystąpi brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac,

e)	gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne                 i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej)              i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (m.in. trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,

f)	dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego.

W ww. przypadkach termin może być przedłużony o okres umożliwiający realizację przedmiotu umowy Wykonawcy ze względu na ww. okoliczności.

- Zmiany umowy są dopuszczalne jeżeli zaistnieje jeden z poniższych przypadków:

- Zmiany spowodowane są okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie,

- Zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy pzp.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

- Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do domagania się przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność wykonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony. Zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o iloczyn ilości robót niewykonanych i cen jednostkowych zawartych            w kosztorysie przedłożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

- Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz za zgodą Zamawiającego może zmienić Podwykonawcę, powierzyć wykonanie lub zmienić część zakresu wykonywania umowy Podwykonawcy.

- Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy za wyjątkiem sukcesji generalnej, w tym dziedziczenia prawa w spółkach handlowych, przekształcenia, sukcesji z mocy prawa.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych              w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Strony postanawiają, że niezależnie od regulacji przewidzianej w art. 635 i art. 636 §1 Kodeksu cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia w następujących wypadkach:

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez  okres trzech tygodni,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W tym przypadku Wykonawca może żądać  jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- w przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami                                        i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym            z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami           z tego tytułu.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy  udziale Zamawiającego sporządzi protokół

inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki

szczegółowe:

- zabezpiecza przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- wzywa Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie  od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca

nie odpowiada.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn , za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

- dokonania odbioru robót, o których mowa w pkt. 2 lit. b oraz zapłaty  za nie wynagrodzenia,

- przejęcia terenu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wykonane roboty oraz materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność  i pozostaną w jego

dyspozycji.

- Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy, rozliczenie finansowe nastąpi zgodnie z w/w zasadami oraz sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem powykonawczym  z zastosowaniem nośników i bazy cenowej z oferty Wykonawcy. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony na podstawie inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

§ 21

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających              z niniejszej umowy.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 23

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

§ 24

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się bezskuteczne lub nieważne, nie powoduje to bezskuteczności lub nieważności pozostałych postanowień.

Postanowienie nieważne lub bezskuteczne należy zastąpić odpowiednim postanowieniem skutecznym lub ważnym, a w razie jego braku odpowiednim przepisem prawa.

To samo stosuje się, gdy w umowie pojawi się luka.

§ 25

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- Oferta wykonawcy.

- Karta gwarancyjna.

§ 26

Umowę sporządzono w 4-ch egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                             WYKONAWCA: