UMOWA

na roboty budowlane Nr ….

W dniu  …………… pomiędzy Gminą Sandomierz o statusie miejskim zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje :

Jerzy Borowski – Burmistrz Miasta Sandomierza

a

zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje :

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane  :

Ulica Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu - przebudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej -1935m², z kostki betonowej – 1108m², kanalizacji deszczowej z rur PVC Φ 200,250,315 i 400mm  o łącznej dł. 344m .

§2

Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlano – wykonawczy, specyfikacje techniczne oraz kosztorys ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§3

- Termin rozpoczęcia robót w ciągu  14 dni  od przekazania placu budowy.

- Termin zakończenia robót – do 30.07.2010r.

§4

1.   Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie :

2.  Funkcję kierownika budowy ze strony wykonawcy pełnić będzie:

§5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane- art. 10 ( t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118).

- Wykonawca zobowiązany jest okazać dla materiałów wbudowywanych certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne.

Każdy materiał przed wbudowaniem wymaga akceptacji Zamawiającego.

4. Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie zaakceptowanych przez siebie podwykonawców przy realizacji   w/w zadania. W przypadku przekazania prac podwykonawcom Wykonawca przedłoży oświadczenia (przed złożeniem faktury końcowej), że roszczenia podwykonawców zostały zaspokojone.

§6

- Zamawiający przekaże Wykonawcy  plac  budowy wolny od  przeszkód                   w  terminie do 14 dni po podpisaniu umowy.

- Na powyższe prace jest wymagane pozwolenie na budowę.

§7

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji technicznej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Wykonawca zapewni:

- pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz       wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

-  usunięcie kolizji wynikłych przy realizacji zadania,

-  wyłączenie z ruchu ciągów pieszych i jezdnych,

-  organizację placu budowy i opracuje plan BIOZ,

-  zagospodarowanie materiału rozbiórkowego we własnym zakresie jeśli Inwestor    nie postanowi inaczej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy    i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót.

§8

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wybraną          w trybie przetargu ofertą Wykonawcy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tj.

kwotę brutto:

(słownie:

w tym:                                  kwota netto

kwota podatku VAT

- Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi konieczność wykonania niemożliwych wcześniej do przewidzenia zamówień dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, a z przyczyn technicznych czy gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od podstawowego wymagałoby niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione      od wykonania zamówień dodatkowych, wówczas Wykonawca jest zobowiązany wykonać te roboty w trybie z wolnej ręki w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego. Dodatkowe wynagrodzenie będzie wyliczone na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru robót i nośników cenotwórczych zawartych w ofercie.

- Zamówienia dodatkowe o których mowa w ust.2 łącznie nie mogą przekroczyć 50% wartości realizowanego zamówienia.

§9

- Wykonawca wpisami do dziennika budowy powiadamiać będzie zamawiającego     o konieczności dokonania odbioru częściowego elementów robót lub robót ulegających zakryciu. Zamawiający spowoduje przystąpienie do czynności odbioru częściowego i zakończy je w ciągu 3 dni licząc od daty zgłoszenia.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Zamawiającego gotowość odbioru końcowego umownego zakresu rzeczowego.

- Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego musi na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki.

- Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości obiektu do odbioru powoła komisję odbioru końcowego.

- Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze ewentualnych usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                 z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

-  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający                    może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem- aż do czasu usunięcia tych wad.

10 . Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową   wystawioną na podstawie protokółu odbioru końcowego robót i kompletnych materiałów odbiorowych. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania  jej przez inspektora nadzoru.

11. Faktura za wykonane roboty będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego       nr       27 9429 0004 2001 0000 1300 0006 BS Sandomierz   na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

12. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odsetek ustawowych                         za zwłokę w zapłacie faktury

§10

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. kwotę                       złoty  w formie

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

30% wysokości zabezpieczenia pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady

3. W przypadku ewentualnych aneksów do zawartej umowy Wykonawca winien dostosować wniesione zabezpieczenie  do nowych warunków umownych zmieniając jego wartość i czas obowiązywania.

§11

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 3 - letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w protokóle odbioru robót lub w odrębnym dokumencie.

§12

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

- Jeżeli roboty są utrudnione lub opóźnione przez Zamawiającego w taki sposób,      że    wynika z tego konieczność przedłużenia czasu wykonania robót to:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o okolicznościach i spodziewanych     następstwach; opóźnień lub utrudnień,

b) czas na ukończenie robót będzie odpowiednio przedłużony przez Zamawiającego.

- Jeżeli wystąpią okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, a które uniemożliwiają odpowiednie i zgodne z prawem wykonanie całości lub części robót zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego. Jeżeli w tych okolicznościach zajdzie konieczność zawieszania pewnych robót to czas na ich ukończenie zostanie odpowiednio przedłużony,         aż do chwili kiedy okoliczności ustaną. Jeśli tempo wykonania pewnych robót będzie musiało ulec zahamowaniu, to czas na ich ukończenie zostanie przedłużony            w stopniu, w jakim okoliczności to uzasadniają.

2.  Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1  podlega unieważnieniu.

§13

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

-  za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu  zamówienia                - w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

-    za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  i rękojmi – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu odbioru obciążonego wadami za każdy dzień opóźnienia.

-   w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych.

§14                                                                                                                1.   Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie w zakresie prowadzonej         działalności budowlano-montażowej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej.

2.  Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

-   roboty, obiekty, urządzenia budowlane oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót-od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

-   odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków   dotyczących pracowników i osób trzecich, a  powstałych w związku                      z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót objętych zamówieniem.

4. Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji robót, aby nie powodować bez koniecznej potrzeby niszczenia elementów pasa drogowego nie objętych zamówieniem.

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia z terenu budowy materiałów z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót do uporządkowania terenu pasa drogowego.

6. Wykonawca robót ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót oraz               w związku z wadami technicznymi wykonanych robót.

7. Wykonawca sporządzi na własny koszt zatwierdzony projekt organizacji ruchu        na czas budowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień w zakresie: wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

§15

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

-   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć            w chwili zawarcia umowy, w tym przypadku wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

-   zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

-  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

-  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą u mową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§17

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§18

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej    ze stron.

WYKONAWCA                                                                                ZAMAWIAJĄCY