(projekt)

UMOWA  nr ………………..

na  wykonanie prac projektowych

zawarta …………….2017r. w Sandomierzu, pomiędzy:

„Zamawiającym” – Gminą Sandomierz z siedzibą w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3, reprezentowaną przez :

Pana Marka Bronkowskiego  – Burmistrza Miasta Sandomierza

a

……………………………………………………………………………….

zwaną  dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w drodze 
przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy i adaptacji szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych zgodnie z wyszczególnionym zakresem przedsięwzięcia wg załącznika nr 1 do umowy, programem funkcjonalno- użytkowym , stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

§ 2.

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje w szczególności:

- Przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania w tym:

- mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500- zgodna z obowiązującymi przepisami,

- wstępna koncepcja rozwiązań projektowych uzgodniona z Zamawiającym,

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Inwentaryzacja istniejącego budynku - 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (2 szt.) w formacie dostępnym dla wykonawców (pdf) oraz w wersji edytowalnej (dwg, dgn,, itp.)

- Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wielobranżowego wraz z technologią po 5 egzemplarzy z każdej branży w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (2 szt.) w formacie dostępnym dla wykonawców (pdf)  oraz w wersji edytowalnej (dwg, dgn,, itp.)

- Wykonanie kompletnego projektu wykonawczego wielobranżowego po 5 egzemplarzy z każdej branży w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (2 szt.) w formacie dostępnym dla wykonawców (pdf)  oraz w wersji edytowalnej (dwg, dgn,, itp.)

- Opracowanie przedmiarów robót - 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w formacie dostępnym dla wykonawców (pdf) oraz w wersji edytowalnej (xlsx, itp.).

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego  - 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (2 egz.) – edytowalnej (ath, itp.).

- Sporządzenie Specyfikacji Technicznych – 2 egz. w formie papierowej  oraz  elektronicznej (2 egz.) w formacie dostępnym dla wykonawców (pdf) oraz w wersji edytowalnej (docx, itp.)

- Sporządzenie instrukcji planu BIOZ.

- Uzgodnienie dokumentacji.

- Inne ewentualnie wymagane prawem uzgodnienia, zgody, opinie, decyzje i dokumenty, wymagane przepisami odrębnymi, a niezbędne do realizacji zadania, w tym np. min. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, a w przypadku potrzeby wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, itp.

- Audyt efektywności energetycznej budynku (aktualizacja) – 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej.

- Sporządzenie imiennego wykazu działek z wyrysem z mapy ewidencyjnej gruntów terenu objętego zakresem opracowania oraz uzyskanie i dołączenie pisemnej zgody od właścicieli nieruchomości na przebieg trasy uzbrojenia przez działki stanowiące ich własność, wraz z oświadczeniem, że nie będą wnosić zastrzeżeń  w toku postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia na budowę oraz podczas robót budowlanych - 2 egz.

- Przekazanie Zamawiającemu ww. dokumentacji z jej wykazem, oświadczeniem o kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami i sztuka budowlaną oraz z obowiązaniem, że w przypadku wniesienia uwag w trakcie procedury pozwolenia na budowę, zostaną one rozpatrzone i uwzględnione bez zbędnej zwłoki na koszt opracowującego projekt.

- Złożenie wymaganych dokumentów z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny przedmiot zamówienia zgodnie 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień (ewentualnych uzupełnień) wykonanej dokumentacji  w trakcie przeprowadzanej przez Zamawiającego procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych w drodze przetargu nieograniczonego.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna spełniać wymogi obowiązujących w tym zakresie przepisów, a między innymi:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym,

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami. Dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla wykonania i użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem

- Dokumentacja projektowa powinna określać przedmiot zamówienia, a w szczególności: materiały i urządzenia, parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, czyli zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji z podziałem na części:

- część pierwsza – opracowanie koncepcji architektonicznej obejmującej zagospodarowanie terenu oraz rozwiązania architektoniczno- funkcjonalne budynku wraz z elewacją oraz  wstępnym oszacowaniem wartości zadania inwestycyjnego,

- cześć druga – opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego do uzyskania pozwolenia na budowę, audyt efektywności energetycznej,

- część trzecia – opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego, wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla poszczególnych branż  wraz z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny przedmiot zamówienia w terminie  do dnia  ………………2018r., w tym:

- część pierwszą – opracowanie koncepcji architektonicznej obejmującej zagospodarowanie terenu oraz rozwiązania architektoniczno- funkcjonalne budynku wraz z elewacją oraz wstępnym oszacowaniem wartości zadania inwestycyjnego, do dnia ……………………………….

- część drugą – opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego do uzyskania pozwolenia na budowę do dnia ………………….., w tym audyt efektywności energetycznej do dnia 12.03.2018r.

- część trzecią – opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego, wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla poszczególnych branż  wraz z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, do dnia …………………...2018r.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową dokumentację  projektową w siedzibie Zamawiającego w w/w terminach.

- Odbiór prac odbędzie się poprzez podpisanie i przyjęcie bez uwag przez Zamawiającego protokołów zdawczo – odbiorczych.

- Wraz z dokumentacją Wykonawca załączy pisemne oświadczenie, iż została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, współczesną wiedzą budowlaną i jest kompletna pod względem celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca dołączy również zobowiązanie, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zastrzeżeń do projektów w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, uwagi zostaną rozpatrzone i usunięte bez zbędnej zwłoki i na koszt autora projektu.

§ 6.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane 
bez uwag prace projektowe w wys. …………………. zł brutto słownie: ,………………………………………………….. (w tym ……………….. zł – kwota netto oraz ……………………….. zł – kwota podatku VAT).

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w trzech następujących ratach:

- 1 rata za wykonanie części pierwszej tj. opracowanie koncepcji architektonicznej obejmującej zagospodarowanie terenu oraz rozwiązania architektoniczno- funkcjonalne budynku wraz z elewacją oraz wstępnym oszacowaniem wartości zadania inwestycyjnego, w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia umownego podanego w ust. 1 tj. …………………………….zł  brutto ( ………………………. zł netto),

- 2 rata za opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego do uzyskania pozwolenia na budowę i audytu efektywności energetycznej w wysokości 40% kwoty brutto wynagrodzenia umownego podanego w ust. 1 tj. …………………………… zł brutto ( ……………………… zł netto),

- 3 rata za opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego, wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla poszczególnych branż  wraz z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w wysokości 50% kwoty brutto wynagrodzenia umownego podanego w ust. 1 tj. ……………………………. zł brutto ( ……………………. zł netto).

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia będzie regulowana na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej  wystawianych po odbiorach bez uwag przedmiotu zamówienia, w terminie 
do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

- Źródło finansowania zadania – Budżet Gminy – dział 801, rozdział 80195 § 6050.

§ 7.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę za część pierwszą przedmiotu zamówienia jest akceptacja Zamawiającego w formie protokołu uzgodnienia koncepcji architektonicznej obejmującej zagospodarowanie terenu oraz rozwiązania architektoniczno- funkcjonalne budynku wraz z elewacją oraz wstępnym oszacowaniem wartości zadania inwestycyjnego.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę za część drugą przedmiotu zamówienia jest zaświadczenie wydane przez właściwy organ o wszczęciu postępowania w celu wydania decyzji pozwolenia na budowę wraz z protokołem zdawczo- odbiorczym przekazania pozostałych egzemplarzy projektu oraz audytu efektywności energetycznej Zamawiającemu.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę za część trzecią przedmiotu zamówienia jest podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół zdawczo- odbiorczy wraz z wykazem wykonanej dokumentacji. Ustala się następujący tok odbioru:

- po przekazaniu dokumentacji Zamawiający w ciągu 21 dni sprawdzi kompletność i zakres opracowania dokumentacji,

- w przypadku wad i braków w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 7 dni.

- po przyjęciu bezusterkowej dokumentacji podpisany zostanie protokół zdawczo- odbiorczy.

§ 8.

1. Wykonawca oświadcza, że w całości jest uprawniony z tytułu praw autorskich, osobistych 
i majątkowych do dokumentacji zamówionej przez Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że prawa autorskie do przedmiotowej dokumentacji nie zostały 
w całości ani w części zbyte, czy obciążone, ani nie zostało udzielone w stosunku do nich upoważnienie do korzystania osobom trzecim.

2. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z dokumentacji projektowo- kosztorysowej 
nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich do cudzego dzieła.

3.	Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich 
do dokumentacji będącej przedmiotem umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych 
i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności: prawo do wielokrotnego wykorzystywania i powielania oraz przetwarzania na wszystkich polach eksploatacji związanych z utrwaleniem dokumentacji na każdym nośniku informacji, włączając w to także nośniki elektroniczne bez ograniczeń co do liczby wydań, egzemplarzy i okresu eksploatacji jak i rozpowszechniania (wprowadzenia i zachowywania w pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, publicznego upowszechniania za pomocą elektronicznych nośników danych, upowszechniania za pomocą sieci Internet, itp.).

4.  Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego jest bezpłatne.

5.	Przejście praw autorskich nastąpi z momentem przekazania dokumentacji będącej  przedmiotem niniejszej umowy Zamawiającemu.

6.	Wykonawca nieodpłatnie upoważnia Zamawiającego do udzielenia zezwoleń 
na wykonywanie zależnych praw autorskich.

§9.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących            okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych  okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawca może  żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace do dnia odstąpienia. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zakres wykonania prac projektowych winien być potwierdzony protokołem stwierdzającym stan zaawansowania robót.

§10.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub jego części w wysokości 0,2% ustalonego częściowego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów ustalonych w  § 5,

- opóźnienie w usuwaniu wad, uchybień lub braków w dokumentacji w wysokości 0,2% ustalonego częściowego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w  § 7 pkt. 3 lit. b,

- odstąpienie przez Wykonawcę od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% ustalonego całkowitego wynagrodzenia brutto.

- Zastrzega się prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z należności 
za wykonane prace.

§ 11.

- Wykonawca udziela ……………… gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc go od dnia odbioru końcowego.

§ 12.

- Zlecenie robót podwykonawcom:

a. Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości zadania objętego przedmiotem zamówienia.

b. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części dokumentacji wymienionej w ofercie Wykonawcy.

c. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać zgodę Zamawiającego na wybranych podwykonawców.

d. Zamawiający zaakceptuje podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia.

e. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

f. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części zadania nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części dokumentacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców.

g. Podwykonawcy muszą spełniać warunki opisane w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

h. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

i. Strony postanawiają, iż warunkiem wypłaty wszystkich części wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez niego pisemnych oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających ze zlecenia podwykonawstwa zadania objętego niniejszą umową.

§ 13.

Zamawiający dopuszcza zmianę  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- Zmiany terminu realizacji umowy w szczególności, gdy:

- zmiana terminu realizacji umowy będzie następstwem działania organów administracji,

- zmiana terminu wykonania umowy na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wystąpi siła wyższa, mająca istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało sie niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego.

W ww. przypadkach termin może być przedłużony o okres umożliwiający realizację przedmiotu umowy Wykonawcy ze względu na ww. okoliczności.

- Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli Zamawiający uprawdopodobni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony.

- Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz za zgodą Zamawiającego może zmienić Podwykonawcę, powierzyć wykonanie lub zmienić część zakresu wykonywania umowy Podwykonawcy.

- Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy za wyjątkiem sukcesji generalnej, w tym dziedziczenia prawa w spółkach handlowych, przekształcenia, sukcesji z mocy prawa.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15.

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy jest  sąd właściwy dla Zamawiającego.

## §16.

Integralna częścią umowy jest:

- Załącznik nr 1 do umowy – wyszczególnienie zakresu przedsięwzięcia

- Załącznik nr 2 do umowy -  program funkcjonalno- użytkowy przedszkola

- Oferta Wykonawcy.

## §17.

Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: